|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROJETO MyFinc** | | |
| **TERMO DE ABERTURA DO PROJETO – *PROJECT CHARTER*** | | |
| Preparado por | **Everton Motta,**  **Matheus Alves,**  **Rafael Menezes** | **Versão: 1.0** |
| Aprovado por | Elon Gates Jobs | Em: 21/08/2019 |

1. **Necessidades, problemas e oportunidades para a execução do projeto.**

**Necessidades:** Desenvolvimento de uma aplicação para gerenciamento e controle de finanças.

**Problemas:** Identificar os pontos falhos apresentados no projeto e assim, desenvolver o projeto tentando atender os objetivos definidos em reuniões, focando nas necessidades do usuário.

**Oportunidades:** Possibilidade de criar outras versões desta aplicação expandindo para outras plataformas, como também para outros públicos.

1. **Descreva resumidamente seu projeto.**

A aplicação buscará atender as necessidades do usuário em relação ao processo de gerenciamento das finanças, tendo como objetivo receber informações inseridas pelo o usuário e demonstrar como resultados informações referentes às receitas presentes e futuras, custos fixos e variáveis e despesas, de modo que o usuário consiga ter um melhor planejamento de suas finanças. O aplicativo poderá ser acessado através de login e senha que se vinculam ao e-mail, onde o usuário principal poderá disponibilizar o acesso a outros usuários, como cônjuge e família. Para a utilização do aplicativo bastará um usuário principal, se for o caso, através de cadastro de dados pessoais como o nome, CPF, endereço, e-mail e telefone.

1. **Escreva os objetivos pretendidos com seu Projeto. Os objetivos devem seguir o padrão SMART, isto é, ser:**

**S (Específico) –** Desenvolver uma aplicação mobile para atender as necessidades dos usuários.

**M (Mensurável) –** Estar entre o top 10 dos aplicativos mais baixados na categoria finanças.

**A (Atingível) –** Alcançar 10 mil downloads.

**R (Relevante) –** Formar parcerias que possam aumentar o alcance do aplicativo de modo que possamos implementar novas funcionalidades.

**T (Temporal) –** 1 ano para alcançar os objetivos.

1. **Justifique o seu Projeto**

Atualmente muitos controles e gerenciamentos das finanças são feitos em cadernos e planilhas de Excel, tal fato gera dificuldade de organização, possíveis danos físicos aos registros e esforços desnecessários para o controle das finanças pessoais.

1. **Identifique inicialmente as Partes Interessadas e responsabilidades – stakeholder**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parte interessada | Desinformada | Resistente | Neutra | Apoiadora | Lidera |
| Gerente de Projeto |  |  |  |  | Everton Motta |
| Analista e Programador |  |  |  | Matheus Alves |  |
| Analista e Programador |  |  |  | Rafael Menezes |  |
| Parte interessada 4 |  |  |  | Elon Gates Jobs |  |

1. **Descreva quais são os Benefícios**

Este aplicativo terá como benefício a facilidade para gerenciar despesas, receitas e melhorar o controle e planejamento financeiro.

1. **Descreva os Entregáveis - a serem entregues.**

* Efetuar login
* Gerenciar usuários
* Gerenciar receitas/despesas
* Gerenciar tipos de receitas/despesas
* Gerar relatório de conflito por período: receitas e despesas

1. **Para cada Entregável ou Entrega, qual o Custo?**

* Efetuar Login = R$ 500,00
* Gerenciar usuários (incluir, alterar, consultar e excluir) = R$ 4.000,00
* Gerenciar receitas/despesas (incluir, alterar, consultar e excluir) = R$ 4.000,00
* Gerenciar tipos de receitas/despesas (alterar, consultar e excluir) = R$ 4.000,00
* Gerar relatório de conflito por período: receitas e despesas = R$ 1.000,00

1. **Descreva os Marcos do Projeto**
2. Iniciação do projeto;
3. Determinação de suas funcionalidades;
4. Determinação da interface
5. Desenvolvimento do projeto; ;
6. Análise e teste da plataforma;
7. Validação e entrega aos usuários;
8. Encerramento do projeto;
9. **Descreva as Premissas do Projeto**

Desenvolvendo um aplicativo de gerenciamento financeiro, considerando que as pessoas tenham a disciplina de cadastrar todas as receitas e despesas.

1. **Descreva as Restrições do Projeto**

A aplicação terá que enfrentar a concorrência no segmento. Exemplo: Bancos, aplicativos de bancos e outros.

1. **Acordos**

O serviço em questão é um aplicativo para gerenciamento financeiro cujo mesmo será autopatrocinado portanto o acordo será feito entre os membros da equipe, designando suas funções, salários de acordo com sua função e também garantindo os direitos da aplicação diretamente para o CNPJ da Startup.

1. **Fatores ambientais da empresa**

Alta concorrência no mercado.

Mão de obra qualificada.

1. **Quais Ativos de processo organizacionais influenciarão seu projeto?**

No desenvolver do projeto será utilizado a metodologia Scrum e as sprints serão semanais. Ao fim de cada sprint o desempenho de cada indivíduo será avaliado.

1. **Quais as condições devem ser cumpridas para considerar a fase ou o término do projeto?**

É necessário que os marcos definidos sejam atendidos (Denominação de layout da interface e apresentação, Desenvolvimento do projeto, Determinação de suas funcionalidades, Análise e teste da plataforma, Validação e entrega aos usuários;).

**Apêndice – descrever**

1 Gerenciamento de Integração

**1.1 Ferramentas e Técnicas:**

**a) Coleta de dados.**

Os dados serão levantados através de um grupo de discussões e pesquisa via dos formulários online.

**b) Habilidade interpessoais da equipe.**

Como utilizaremos a metodologia Scrum, o tempo para cada sprints será semanal. Ao fim de cada sprint o desempenho de cada indivíduo será avaliado.